УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ «ИОКБ»

_____________________П.Е. Дудин

«____» ____________ 2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого аукциона в электронной форме № 4-АУКЦ/15 на право заключить договор на оказание услуг по автоматизации деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почёта» областной клинической больницы путем внедрения дополнительных рабочих мест медицинской информационной системы «Ариадна», эксплуатируемой Заказчиком

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика:

Принятые сокращения:

МИС – медицинская информационная система;

ПК – персональный компьютер;

ПО – программное обеспечение;

СУБД – система управления базами данных;

БД – база данных;

ОИТ – отдел информационных технологий;

ЛС – лекарственные средства..

DICOM- Digital Imaging and Communications in Medicine) — отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации медицинских изображений и документов обследованных пациентов.

PACS-Picture Archiving and Communication System) — системы передачи и архивации DICOM изображений

Таблица 1

Технические и функциональные требования к оказанию услуг

| № п/п | Описание требований | Техническое задание (описание функционала МИС) |
| --- | --- | --- |
|  | Общие положения | Перечень правовой и нормативно-справочной документации, в соответствии с которым функционируют модули МИС: 1. ФЗ «О техническом регулировании». Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. N 184. 2. ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. 3. ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. 4. ГОСТ 34.601-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Стадии создания. 5. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. 6. ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем. 7. ГОСТ Р 52600-2006 Протоколы ведения больных. Общие положения. 8. ГОСТ Р 52636-2006 Электронная история болезни. Общие положения. 9. ГОСТ Р ИСО/TС 18308-2008 Информатизация здоровья. Требования к архитектуре электронного учета здоровья. 10. ГОСТ Р ИСО/ТО 20514-2009 «Информатизация здоровья. Электронный учет здоровья. Определение, область применения и контекст». 11. ГОСТ Р 52979-2008 Информатизация здоровья. Состав данных сводного регистра застрахованных граждан для электронного обмена этими данными. Общие требования. 12. ГОСТ Р 52977-2008 Информатизация здоровья. Состав данных о взаиморасчетах за пролеченных пациентов для электронного обмена этими данными. Общие требования. 13. ГОСТ Р 52978-2008 Информатизация здоровья. Состав данных о лечебно-профилактическом учреждении для электронного обмена этими данными. Общие требования. 14. ГОСТ Р 52976-2008 Информатизация здоровья. Состав первичных данных медицинской статистики лечебно-профилактического учреждения для электронного обмена этими данными. Общие требования. 15. РД 50-34.698-90. Методические указания. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Требования к содержанию документов. 16. Приказы Федеральной службы государственной статистики "Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения" N12 от 28.01.2009, .N154 от 29.07.2009, №171 от 13.08.2009. 17. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2003 года №255 «О разработке и финансировании выполнения заданий по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и контроле за их реализацией». 18. Приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.11 2003 № 545 «Об утверждении инструкций по заполнению учетной медицинской документации». 19. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в иркутской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 20. «Общие принципы построения и функционирования информационных систем и порядок информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования», утвержденные приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от "07" апреля 2011 г. №79. - 21. Приказ Минздравсоцразвития России №364 от 28 апреля 2011 г. «Об утверждении концепции создания единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» 22. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" - 23. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р 24. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". Порядок оформления и предъявления заказчику результатов оказания услуг по созданию дополнительных рабочих мест медицинской информационной системы «Ариадна», эксплуатируемой Заказчиком.: 1. Описание медицинской информационной системы в целом и ее подсистем. 2. Описание систем классификации. 3. Перечень и примеры выходных форм и документов. 4. Экранные снимки выполнения основных функций Системы по требованию Заказчика. 5. Наличие актуальной пользовательской и технической документации на интернет ресурсе поставщика 6. Описание структуры базы данных информационной системы (в электронном виде) 7. Проекты регламентов, обеспечивающих функционирование Системы в подразделениях Заказчика. 8. Методика обучения пользователей для каждого программного модуля 9. Курс инструктирования пользователей, в соответствие с планом-графиком (план-график согласовывается с заказчиком). Обучение проводиться на рабочих местах и в учебном классе. 10. Поставка включает весь объем работ по внедрению, включая опытную эксплуатацию, настройку, адаптацию и сдачу в промышленную эксплуатацию. 11. Развертывание программного обеспечения Системы на технических средствах Заказчика. 12. Экспериментальная проверка системы на не менее чем 20 тестовых пациентах для каждого модуля: • обеспечение экспериментальной проверки на технических средствах Заказчика; • демонстрация работоспособности Системы в соответствии с требованиями Заказчика (подтверждение предоставленных экранных снимков, печатных форм); • предоставление документов, подтверждающих соответствие требованиям Заказчика к Системе (инструкции администратора и пользователя); • доработка Системы по результатам экспериментальной проверки. 13. Опытная эксплуатация Системы на технических средствах Заказчика: • проведение опытной эксплуатации Системы; • демонстрация работоспособности Системы в соответствии с требованиями Заказчика (подтверждение предоставленных экранных снимков, печатных форм). • предоставление документов, подтверждающих соответствие требованиям Заказчика к Системе (инструкции администратора и пользователя); • доработка Системы по результатам проведения опытной эксплуатации; 14. Приемо-сдаточные испытания Системы: • обеспечение проведения приемо-сдаточных испытаний на технических средствах Заказчика; • демонстрация работоспособности Системы в соответствии с требованиями Заказчика (подтверждение предоставленных экранных снимков, печатных форм). • предоставление документов, подтверждающих соответствие требованиям Заказчика к Системе (инструкции администратора и пользователя); • доработка Системы по результатам проведения приемо-сдаточных испытаний. 15. Программное обеспечение на оптическом носителе. 16. Техническая документация на программное обеспечение на оптическом носителе. |
|  | Общие требования | Общие требования: - Модули МИС функционируют в единой базе данных медицинской информационной системы в отказоустойчивом комплексе из двух серверов баз, работающем в режиме «standby»; - Операционная система на клиентских машинах: Windows и Linux, имеющиеся у Заказчика - Сервер на платформе Intel с процессором типа Pentium Xeon, имеющий 6 Гб оперативной памяти (имеющиеся у Заказчика); - Операционная система на сервере: MS Windows Server 2012R2 x64, имеющиеся у Заказчика; Требования в системе управления базы данных (СУБД) МИС использует реляционную СУБД со следующими характеристиками: - кластеризация серверов; - встроенное средство администрирования СУБД (в том числе удаленного) посредством web-интерфейса; - обеспечение обработки транзакций в системах со сверхбольшими базами данных и c одновременно работающими пользователями; - встроенные функции резервного копирования; - секционирование таблиц СУБД; - поддержка стандартных типов числовых, символьных данных, а также формата данных DICOM и формата для хранения бинарных объектов большого объема; - поддержка хранилищ исторических данных, позволяющих автоматически отслеживать изменения; - при авторизации пользователей в базе данных проверять не только логин и пароль, но и другие факторы, такие как время подсоединения к БД, ip-адреса, приложение которое подсоединяется к БД.; - задавать критерии (и контролировать их выполнение), которым должны удовлетворять пароли всех пользователей. В качестве критериев выступают длина пароля, наличие в пароле определенного количества строчных и прописных букв, наличие цифр и специальных символов. Условия эксплуатации ПО информационной системы функционирует круглосуточно и обеспечивает многопользовательский режим работы; Доступ к ПО обеспечивается с любой сетевой рабочей станции стандартной конфигурации при наличии соответствующих прав доступа пользователя - Требования к администрированию и обеспечению безопасности Доступ в программные модули на уровне учетных записей каждого пользователя. Доступ для каждого пользователя регламентируется на уровне каждого программного модуля. Контролируемый паролем доступ ко всем системным функциям. Регистрация изменений на уровне СУБД для любой записи и любого поля с получением протоколов по заданным параметрам; Формирование отчетов по данным регистрационного журнала; Возможность полной самостоятельной настройки системы и её модулей и получения дополнительных отчётных форм Гибкая настройка системы аутентификации пользователя: -использование аутентификации на уровне СУБД; -устанавливать связь пользователя СУБД с пользователем Windows; -использование windows-аутентификацию с применением программно-аппаратных комплексов двухфакторной аутентификации, использующих USB-ключи/смарт-карты Аутентификация пользователей в системе проводится по паре логин/пароль либо с применением смарт-карт на основе сертификатов и/или радио-меток (RFID) Система контроля версий информационной системы и базы данных, обеспечивающей, кроме прочего, сохранность ранее введенных данных, их адаптацию и конвертацию при установке новых версий ПО. МИС содержит систему автоустановки новых версий на рабочие места пользователей. |
|  | Структура МИС | Перечень приобретаемых модулей: - модуль «Справочная система»; - модуль «Экономист»; - модуль «Койко-фонд»; - модуль «Генератор отчетов»; - модуль «Администратор информационной системы»; - модуль «Системный администратор»; - модуль «Система протоколирования»; - модуль «Приемное отделение»; - модуль «Выписной эпикриз»; - модуль «Касса»; - модуль «Финансы, финансовая отчетность»; - модуль «Врач стационара»; - модуль «Постовая сестра»; Модули врачей диагностических отделений: - «Врач УЗИ»; - «Врач ОФД»; - «Врач Эндоскопии»; - «Врач ПАО»; - «Лучевая диагностика»; - модуль «Диспетчер операционных»; - Модули статистической и аналитической обработки информации - Модуль «Аптека, склад расходных материалов»; - модуль «Выставление счетов в территориальный фонд ОМС»; - модуль «Справки (Больничные листы и другие БСО)»; |
|  | Назначение и цели создания дополнительных мест МИС | Назначение Системы Система предназначена для повышения качества лечебно-диагностического процесса, снижения нагрузки на медицинский персонал, повышения доступности медицинских услуг для населения, предоставления оперативного доступа к медицинской информации о пациенте и статистическим данным Заказчика для принятия управленческих решений путем: • автоматизации административной и медицинской деятельности при предоставлении медицинских услуг населению и осуществлении лечебного процесса и лечебно-профилактических мероприятий; • персонифицированного учета оказания медицинской, лечебно-диагностической помощи и профилактических мероприятий; • формирования электронной медицинской карты пациента; • формирования медико-статистических отчётов; • предоставления информации об оказанных услугах для осуществления финансово-экономического учета и планирования; • получения сводных аналитических данных о деятельности Заказчика; • проведения клинического аудита; • обеспечения эффективного и качественного информационного взаимодействия учреждений и организаций системы здравоохранения, всех участников лечебно-диагностического процесса через централизованные информационные ресурсы; • обеспечение взаимодействия с системами обработки и анализа затрат по оказанию медицинских услуг, как для пациента, так и для структурной единицы Заказчика. |
|  | модули МИС |  |
| 5.1. | Модуль «Справочная система» | Поддержка 2-х адресных систем: 1) внутренний справочник учреждения и справочник из ТФОМС 2) Справочник направляющих учреждений 3) Справочник персонала 4) МКБ-10 5) Иерархический справочник подразделений 6) Справочник типов оплаты 7) Справочники контрагентов 8) Справочник договоров/контрактов со следующей функциональностью: - иметь несколько договоров/контрактов с разными условиями обслуживания для одного контрагента - фиксировать условия обслуживания по договору: скидки, программы, список разрешенных и запрещенных услуг - прикреплять к договору/контракту перечень документов в виде отсканированных файлов - создавать новые простые справочники без изменения программного обеспечения 9) Справочник услуг: - привязка услуги к подразделению - настройка соответствия между справочником услуг учреждения Заказчика и справочником услуг ТФОМС - настройка соответствия между справочником услуг учреждения и справочником услуг Минздрава - привязка списка специальностей обслуживающего персонала, "обрабатывающих" услугу с распределением процентов оплаты Прейскурант на оказание услуг по внебюджетной деятельности со следующей функциональностью: - вести несколько типов цен и на каждый тип наличную и безналичную цену - прикреплять тип цены к договору/контрактов - вести учет страховых программ по договору/контракту - вести сложносоставные услуги (набор из простых услуг прейскуранта) - формировать индивидуальные прейскуранты для каждого плательщика и для каждого договора/контракта, если у плательщика есть несколько договоров/контрактов с Заказчиком Интеграция с базой данных нормативно-справочной информацией Минздрава РФ |
| 5.2. | Модуль "Экономист" | Справочник типов оплаты Справочники контрагентов Справочник договоров/контрактов со следующей функциональностью: - иметь несколько договоров/контрактов с разными условиями обслуживания для одного контрагента - фиксировать условия обслуживания по договору/контракту: скидки, программы, список разрешенных и запрещенных услуг - прикреплять к договору/контракту перечень документов в виде отсканированных файлов Справочник услуг со следующей функциональностью: - привязка услуги к подразделению/отделению Заказчика - настройка соответствия между справочником услуг Заказчика и справочником услуг ТФОМС - настройка соответствия между справочником услуг учреждения и справочником простых услуг Минздрава - привязка списка специальностей обслуживающего персонала, "обрабатывающих" услугу с распределением процентов оплаты Прейскурант на оказание услуг по внебюджетной деятельности со следующей функциональностью: - вести несколько типов цен и на каждый тип наличную и безналичную цену - прикрепление тип цены к договору/контракту - вести учет страховых программ по договору/контракту - вести сложносоставные услуги (набор из простых услуг прейскуранта) - формирование индивидуальных прейскурантов для каждого плательщика и для каждого договора/контрактов, если у плательщика есть несколько договоров/контрактов с Заказчиком Справочник условных единиц трудозатрат Загрузка справочника пациентов с указанием категории вредности с одновременным созданием в базе данных профосмотра. |
| 5.3. | Модуль "Койко-фонд" | Справочник койко-фонда в разрезе подразделений/отделений, палат и коек. Гибкая настройка использования койко-фонда, в том числе, добавление коек в палаты с одновременным изменением категории койки для находящихся в палате пациентов, указание максимального количества добавления коек в палату, дополнительная информация по койке. Количественный справочник койко-фонда для использования в отчетности. Количество коек по профилям и категориям. Внесение в справочники изменений при закрытии коек на ремонт, открытии новых палат и других изменений. Учет временных интервалов действия показателей койко-фонда для планирования и ведения истории. |
| 5.4. | Модуль "Контент. Генератор отчетов". | Формирование собственных отчетных и учетных форм. Сохранение создаваемых отчетов в списке с достаточным количеством уровней вложенности, назначение прав доступа пользователей к группам отчетов и отчетам в списке. Выгрузка отчетов в формате MSWord, MSExcel, OpenOffice, LibreOffice. |
| 5.5 | Модуль "Администратор информационной системы" | Доступ в программные модули на уровне учетных записей каждого пользователя. Доступ для каждого пользователя регламентируется на уровне каждого программного модуля. Контролируемый паролем доступ ко всем системным функциям. Регистрация изменений на уровне СУБД для любой записи и любого поля с получением протоколов по заданным параметрам; Формирование отчетов по данным регистрационного журнала; Возможность полной самостоятельной настройки системы и её модулей и получения дополнительных отчётных форм Возможность гибкой настройки системы аутентификации пользователя: - использование аутентификации на уровне СУБД; - устанавливать связь пользователя СУБД с пользователем Windows; - использование windows-аутентификацию с применением программно-аппаратных комплексов двухфакторной аутентификации, использующих USB-ключи/смарт-карты. Система контроля версий информационной системы и базы данных, обеспечивающей сохранность ранее введенных данных, их адаптацию и конвертацию при установке новых версий ПО. Система автоустановки новых версий модулей МИС на рабочие места пользователей. |
| 5.6. | Модуль "Системный администратор" | Доступ в программные модули на уровне учетных записей каждого пользователя. Доступ для каждого пользователя регламентируется на уровне каждого программного модуля. Контролируемый паролем доступ ко всем системным функциям. Регистрация изменений на уровне СУБД для любой записи и любого поля с получением протоколов по заданным параметрам; Формирование отчетов по данным регистрационного журнала; Возможность полной самостоятельной настройки системы и её модулей и получения дополнительных отчётных форм Возможность гибкой настройки системы аутентификации пользователя: - использование аутентификации на уровне СУБД; -установка связи пользователя СУБД с пользователем Windows; - использование windows-аутентификацию с применением программно-аппаратных комплексов двухфакторной аутентификации, использующих USB-ключи/смарт-карты Система контроля версий информационной системы и базы данных, обеспечивающей сохранность ранее введенных данных, их адаптацию и конвертацию при установке новых версий ПО. Система автоустановки новых версий на рабочие места пользователей. |
| 5.7. | Модуль "Система протоколирования" | Протоколирование всех изменений в базе данных: - создание записи в любой таблице; - изменение любой записи в любой таблице; - удаление записи в любой таблице. Протоколирование действий: - факт печати пользователем учетной формы или статистических данных; - экспорт данных. - вход и выход в базу данных Минимальный состав данных для протоколирования при создании записи: - все поля новой записи; - дата и время создания; - приложение, из которого была создана запись; - сетевое название компьютера, с которого была создана запись; - ip адрес компьютера, с которого была создана запись; - пользователь, создавший запись. Минимальный состав данных для протоколирования при изменении записи: - старое и новое значение для каждого поля записи, которое изменилось в результате; - изменения записи; - дата и время изменения; - приложение, из которого была изменена запись; - сетевое название компьютера, с которого была изменена запись; - ip адрес компьютера, с которого была изменена запись. Минимальный состав данных для удаления записи: - все поля удаленной записи; - дата и время создания; - приложение, из которого была создана запись; - сетевое название компьютера, с которого была удалена запись; - ip адрес компьютера, с которого была удалена запись; - пользователь, удаливший запись. Минимальный состав данных для протоколирования входа/выхода из приложения: - дата и время входа/выхода; - сетевое название компьютера, с которого был осуществлен входа/выход; - пользователь, осуществивший действие входа/выхода; - IP-адрес компьютера, с которого было осуществлено действие. Список пользователей, которые в текущий момент времени работают в базе данных: - сетевое имя компьютера; - сетевое имя пользователя; - название приложения; |
| 5.8. | Модуль "Приемное отделение" | Регистрация новых пациентов с заполнением персональных данных, адреса прописки и проживания. Заполнение полисов ОМС, ДМС Заполнение регистрационного протокола приема для стационарного больного. Использование любого количества типов протокола (в т.ч. для детей, прерывания беременности) Печать титульного листа стационарной карты пациента. Вывод титульного листа на печать в разных форматах. Выбор пациента из общей картотеки пациентов Заказчика, в том числе по ФИО, по компьютерному номеру, по любому номеру истории лечения Изменение структуры регистрационного протокола. Использование для заполнения протокола все справочники информационной системы (при необходимости) Использование программного модуля для регистрации пациентов в нескольких приемных отделениях (при необходимости) Просмотр принятых пациентов по любому из приемных отделений и целиком. Печать журнала принятых пациентов. Печать всех необходимых ведомостей и отчетов для приемного отделения. Настройка выходных форм отчетов (при необходимости) Возможность использования штрих-кодирования при печати титульного листа амбулаторной карты и при поиске карты. Возможность использования штрих-кодирования при печати полиса и поиске пациента. Ввод данных врачом приемного отделения, в том числе: - направления на исследования и анализы - данные в текстовом виде с использованием текстовых шаблонов - протоколы обследований с использованием заданных шаблонов в виде вопросов и ответов Конструирование пользователем новых шаблонов и протоколов, в том числе: - изменение шрифта - изменение цвета - создание сложных протоколов с подразделами - использование любого справочника в системе в качестве ответов на вопрос в протоколе - Использование любой сущности в СУБД в качестве ответов на вопрос в протоколе (при необходимости) - Использование любой выборки из СУБД в качестве ответов на вопрос в протоколе (при необходимости) - формирование правил заполнения протокола: только из списка, из списка с возможностью дополнения, в свободной форме, из выборки - создание новых справочников, используемых при заполнении протокола - Регистрация источника финансирования для поступления пациента |
| 5.9. | Модуль "Выписной эпикриз" | Статистическая обработка в базе данных карты выбывшего из стационара пациента (066/у), в том числе: - источник финансирования для всей госпитализации; - источники финансирования для периодов госпитализации - Просмотр и редактирование протокола регистрации в Приемном отделении; - Просмотр и редактирование данных в карточке пациента - Просмотр и редактирование всех периодов в истории лечения пациента с указанием профиля лечения, категории койки, палаты и занимаемой койки, дат начала и окончания промежутка, результата (выписка, перевод на другое отделение, перевод на другую койку), лечащего врача, профиля ОМС - регистрация оказанных услуг. Количество услуг - не ограничено. - регистрация по справочнику МКБ-10 основного, сопутствующего диагнозов и осложнения основного диагноза. Количество диагнозов кроме основного - не ограничено - установка КСГ, используемого при расчете стоимости тарифа по ОМС - Редактирование данных, внесенных в приемном отделении при оформлении пациента или статистических данных, зарегистрированных врачом Просмотр списков выбывших пациентов в разрезе: - отделение - профиль - дата выбытия - тип выбытия (выписка, перевод в другие стационары, смерть) Установка отметки закрытия статкарты с блокировкой любых изменений статкарты пользователями на отделениях. Настроить любые проверки при закрытии статкарты на правильность заполняемой информации в статталоне с жестким контролем или с предупреждением пользователю. |
| 5.10. | Модуль «Касса» | • Работа с фискальными регистраторами Заказчика • прием платежей • расчет по системе «аванс-окончательный расчет» • фиксирование индивидуальных скидок-наценок на услуги • регистрация возврата денег • фиксирование платежа по банковской карте • для регистратора сохранение платежа в статусе «отложенный платеж» с последующим подтверждением приема оплаты кассиром • печать оформленных документов: договор/контракт, приложение к договору/контракту в виде реестра услуг. Иметь разные типы печатных форм (реестров) и с их последующим добавлением. • подключение фискальных регистраторов • работа кассира в режиме операционного дня с открытием и закрытием операционного дня • печать реестра оказанных услуг за день Регистрирование приема денег по бланкам строгой отчетности (БСО) с внесением данных по номеру бланка. Разные роли при работе с платежами за наличную оплату: • администратор (полный доступ) • кассир-операционист (доступ только в рамках информации по своему операционному дню) Иметь разные уровни доступа к информации о платежах за наличную оплату: • право на просмотр платежей пациента в истории пациента • право редактирования данных по платежу задним числом |
| 5.11. | Модуль "Финансы, финансовая отчетность" | Формирование реестров и счетов по любому контрагенту за любой период времени. Индивидуальное выставление счетов. Выставление счетов ОМС в соответствии с требованиями ТФОМС Иркутской области. Обеспечение электронного документооборота в системе ОМС: регистрация реестров оказанных услуг и отказов страховых компаний в оплате; дополнительной обработки отказанных записей с последующим дополнительным формированием реестров. Работа с финансовой карточкой пациента: - оказанные услуги - выставленные счета Гибкая настройка форматов расшифровок к счетам Наличие инструмента выбора оказанных услуг: - по договору - по пациенту - по услуге - за любой период времени - по подразделению/отделению - по статусу услуги (услуга запланирована, оказана, включена в счет) Проводить начисление дополнительной заработной платы от услуг, выполненных по ДМС или за наличную оплату. Распечатка реестров оказанных услуг и процентов отчислений от стоимости услуг в разрезе по врачам, отделениям, видам услуг, пациентам. Получение сводной отчетности по оплаченным, назначенным и оказанным медицинским услугам |
| 5.12. | Модуль "Врач стационара" | Просмотр списка пациентов, состоящих на отделении на выбранную дату, в том числе: - Дата и время поступления - ФИО пациента - Палата, койка, профиль и категория койки - Код программы страхования Настройка списка выводимых данных. Просмотр списка пациентов по любому набору подразделений/отделений за любой период времени Просмотр истории лечения пациента и медицинских записей по каждому событию в электронной истории болезни, в том числе: - Просмотр истории в хронологическом порядке: всей истории или за выбранный период - Просмотр срезов информации по конкретным типам записей: - данные первичного осмотра - дневниковые записи - диагностические исследования - лабораторные исследования - медицинские протоколы - оказанные услуги - выставленные диагнозы - включение пациентов в списки по специализированным признакам - включение пациента в регистры специализированной медицинской помощи - отметки о контрольных проверках ИБ Заказчиком или медицинскими экспертами Просмотр истории по текущей госпитализации или по любой госпитализации пациента, уже зарегистрированной в БД. Формирование структуры технологической последовательности оформления госпитализации пациента, в том числе: - отображение в одном окне основные сведения по пациенту: ФИО пациента, дата рождения, основные данные по выбранным протоколам - инфекционные заболевания, группа крови (по настройке) . - Заполнение данных по первичному осмотру, дневниковых записях, консультациях в форме текстовых шаблонов или формализованных протоколов. (Структура протокола настраивается пользователем). - оформление направлений на диагностические и лабораторные исследования - оформление данных по проведенным операциям - оформление направлений на консультации врачей - оформление назначений медикаментозного лечения - заполнение статистического талона - лист врачебных назначений - температурный лист - выставление диагноза по МКБ-10 - выставление КСГ в соответствии со справочником ТФОМС Иркутской области Формирование печатных форм необходимой медицинской документации, в том числе: - выписка из стационарной истории - выписной эпикриз - справки установленной формы - направление на диагностическое обследование - направление на лабораторное исследование - направление на консультацию - статистический талон стандартной формы - информированное согласие пациента на оперативное вмешательство - отказ пациента от оперативного вмешательства Доступ по определенному праву к редактированию шаблонов всех печатных форм медицинской документации. Добавление новых печатных форм без установки новых версий программного обеспечения. Регистрация услуг с учетом источника финансирования для каждой услуги Конструирование пользователем медицинских протоколов, в том числе: - изменение шрифта - изменение цвета - создание сложных протоколов с подразделами/отделениями - использование любого справочника в базе данных в качестве ответов на вопрос в протоколе - использование любой сущности в базе данных в качестве ответов на вопрос в протоколе - использование любой выборки из базе данных в качестве ответов на вопрос в протоколе - формирование правил заполнения протокола: только из справочника, из справочника с возможностью дополнения, в свободной форме, из выборки. - множественный или одиночный выбор ответов из справочника или выборки - создание новых справочников, используемых при заполнении протокола Количество используемых протоколов - не ограничено. Формирование списков пациентов по специализированным признакам Формирование регистров специализированной медицинской помощи Ведение учетов внутренних консультаций. Система контроля заполнения протокола приема врача: - проведение экспертизы работником Заказчика или медицинским экспертом - статистика по заданным параметрам оформления медицинской документации Набор отчетов по стандартным запросам за произвольный период времени (списковый вид и табличный): - по выбранным диагнозам МКБ-10 - по выбранным врачам - по выбранным врачам и диагнозам - по кодам страховых программ - по демографическим и половым признакам в разрезе врачей, подразделений/отделений и стационара - по регионам - по услугам - по профилям - по категориям коек - по палатам Формирование пользователем выборок по произвольным запросам Подключение справочников стандартов оказания медицинской помощи в соответствии с приказами Министерства здравоохранения: - Просмотр структуры стандарта в разрезе диагностических и лечебных услуг в зависимости от выбранного стандарта в соответствии с диагнозом МКБ-10, - зарегистрировать назначения в соответствии со стандартом - провести контроль полноты оказания медицинской помощи истории болезни пациента в соответствии со стандартом |
| 5.13. | Модуль "Постовая сестра" | Регистрация поступления пациента на отделение Регистрация переводов, выписок и перемещений пациента внутри отделения - с указанием профиля, категории койки, лечащего врача и всех необходимых дат Настройка системы регистрации движения пациентов – с учетом конкретной койки, на которой лежит пациент, или с учетом отделения, профиля и категории койки. Представление отчета об использовании койко-фонда в графическом виде Регистрация услуг, оказанных на отделении, в том числе источника финансирования для каждой оказанной услуги Оформление пациенту направление на диагностическое или лабораторное исследование, на консультацию врача Ведение персонифицированный учет медикаментов и расходных материалов с учетом назначений врача Просмотр назначений врача и внесение отметок о выполнении: - назначений фармпрепаратов - направления на консультации и на обследования - направлений на лабораторные исследования - врачебно-сестринских манипуляций Печать журналов. |
| 5.14. | Модули врачей диагностических отделений: "Врач УЗИ"; "Врач ОФД"; "Врач Эндоскопии"; "Врач ПАО"; "Лучевая диагностика"; | Получение списка пациентов, направленных на исследование от врачей поликлиники и стационара Регистрирование новых исследований на любого пациента из базы данных при наличии соответствующих прав пользователя Оформление результатов исследований: - -регистрация проведенных исследований, в том числе: тип используемого оборудования, направление (внешнее или внутреннее), -характеристики исследования и пациента «амбулаторный-стационарный», «транспортабельный-нетранспортабельный», диагноз по формализованному справочнику диагнозов - -заполнение протоколов обследования - -заполнение заключения с использованием текстовых шаблонов - -отображение результатов по исследованию - -регистрация оказанных медицинских услуг - -регистрация работы персонала по перечню специалистов, "обрабатывающих" услугу Статистика проведенных исследований в разрезе используемого оборудования, источников финансирования, видов исследований, направляющих подразделений конструирование пользователем медицинских протоколов, в том числе: - изменение шрифта - изменение цвета - создание сложных протоколов с подразделами - использование любого справочника в базе данных в качестве ответов на вопрос в протоколе - использование любой сущности в базе данных в качестве ответов на вопрос в протоколе - использование любой выборки из базе данных в качестве ответов на вопрос в протоколе - формирование правил заполнения протокола: только из справочника, из справочника с возможностью дополнения, в свободной форме, из выборки. - множественный или одиночный выбор ответов из справочника или выборки - создание новых справочников, используемых при заполнении протокола Количество используемых протоколов - не ограничено. Конструирование пользователем текстовых шаблонов для каждого вида исследования. Количество используемых шаблонов - не ограничено. Наличие функции поиска и просмотра проведенных исследований по пациенту. Печать заключения о проведенном исследовании Оформление направлений на дополнительные исследования Система контроля заполнения протокола исследования Присоединение к исследованию файл в графическом формате или формате DICOM-3. формирование пользователем выборок по произвольным запросам. Каталогизатор исследований КТ и МРТ (DICOM) - установка простой связи проведенных исследований с каталогами исследований на жестком диске сервера (по учетному номеру, либо по данным пациента с использованием анализа DICOM-элементов(тегов)) - привязка к физическому месту храниния (метке тома и каталогу хранилища). возможность запуска сторонней программы для работы с DICOM-данными с открытием данных исследования. Формирование и передача «рабочего листа» через PACS-систему или непосредственно на медицинское оборудование в DICOM формате. |
| 5.15. | Модуль " Диспетчер операционных" | Составление расписаний на использование ресурсов операционного блока Регистрация данных по проведенным операциям, в том числе: - время проведения операции - состав операционной бригады, включая роли врачей - место проведения операции Заполнение операционных протоколов Конструирование пользователем операционных протоколов, в том числе: - -изменение шрифта - -изменение цвета - -создание сложных протоколов с подразделами/отделениями - -использование любого справочника в системе в качестве ответов на вопрос в протоколе - -использование любой сущности в СУБД в качестве ответов на вопрос в протоколе - -использование любой выборки из СУБД в качестве ответов на вопрос в протоколе - формирование правил заполнения протокола: только из списка, из списка с возможностью дополнения, в свободной форме, из выборки -создание новых справочников, используемых при заполнении протокола |
| 5.16. | Модули статистической и аналитической обработки информации: "Контент. Статистика стационара"; "Контент. Монитор койко-фонда"; | Получение отчетности в соответствии с требованиями нормативных документов Минздрава РФ, том числе: - Ф.039/у - Ф.7 - Ф.12 - Ф.13 - Ф.14 - Ф.30 - Ф.16-ВН - Ф.7 - Ф.32 - Ф.35 - Ф.57 - Ф.63 - Ф.16 Комплект отчетов, утвержденных Министерством здравоохранения Иркутской области. Комплекты аналитических форм отчетности по стационару. Настройка произвольных фильтров для любого отчета (по отделению, по источнику финансирования, по договору/контракту). Наличие генератора отчетов и произвольных выборок, сохранение создаваемых отчетов в списке с достаточным количеством уровней вложенности, назначение прав доступа пользователей к группам отчетов и отчетам в списке. Наличие функции выгрузки результатов любой выборки в форматы: - MSExcel - OpenOffice - XML - DBF - TXT Отображение койко-фонда в графическом виде по каждому отделению. Информация в онлайне о количестве развернутых, занятых и свободных коек. Перечень учетных и отчетных форм представлен в Приложениях 1 и 2 (представлены отдельным файлом). |
| 5.17. | Модуль " Аптека, склад расходных материалов" | Формирование справочников: - Справочник лекарственных форм - Справочник стран-производителей - Справочник типов упаковок - Формирование справочника поставщиков - Номенклатурный справочник с возможностью группировки позиций по разделам - Ведение прописей для экстемпоральных лекарственных средств Учет котировок и заключенных договоров/контрактов на закупку лекарственных средств и расходных материалов с дальнейшим контролем выполнения поставок. Ведение полноценного складского учета на одном или нескольких центральных складах Ведение полноценного складского учета для каждого материально ответственного лица Общие функции по выполнению приходно-расходных операций движения товарно-материальных ценностей: - - создание, редактирование и регистрация приходно-расходных фактур - - создание, редактирование и регистрация отложенных приходно-расходных фактур - - оформление накладной на медикаменты и расходные материалы по требованиям на поставку медикаментов от старших сестер отделений - - создание, редактирование и регистрация накладной возврата медикаментов на склад из отделений - - создание, редактирование и регистрация заказов поставщикам - - создание, редактирование и регистрация отложенных приходно-расходных фактур по выполнению заказов на медикаменты - - регистраций документов на изготовление экстемпоральных лекарственных средств Анализ складских остатков - просмотр складских остатков по каждому складу: - целиком - по группе медикаментов - по фармакологическим и фармакотоксикологическим группам - по конкретному медикаменту - по поставщику - фактические остатки или остатки с учетом выполнения текущих заказов - просмотр складских остатков по мини-складу стационарного отделения - автоматический контроль неснижаемых остатков - функция списания медикаментов Ведение базового перечня лекарственных средств для каждого отделения Оформление требований на медикаменты от старших сестер отделений, в том числе на основе зарегистрированных назначений Отгрузка с учетом требований Учет фальсификатов Ведение перечня Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) Наличие формирования заявки на аукцион: - выделение финансовых лимитов. - формирование заявки на закупку медикаментов, расходных материалов и реагентов в соответствии с номенклатурным справочников и средними ценами - формирование итоговой заявки сначала на уровне стационара, затем совокупной заявки на уровне всего учреждения Заказчика Отчетность и выходные формы Текущая отчетность: - Счета-фактуры - Накладные - Требования - Заказы поставщикам - Реестры накладных и счетов-фактур - Реестры выполненных требований - Переучет - Движение медикаментов, в том числе. в разрезе источников финансирования Ежемесячная, квартальная и годовая отчетность: Стандартные формы отчетов, предусмотренные нормативами МЗ РФ. Возможность работы на складе с учетом технологий штрих-копирования |
| 5.18. | Модуль " Выставление счетов в территориальный фонд ОМС " | Формирование реестров и счетов по любому контрагенту за любой период времени. Возможность индивидуального выставления счетов. Выставление счетов ОМС в соответствии с требованиями ТФОМС Иркутской области. Обеспечение электронного документооборота в системе ОМС: - регистрация реестров оказанных услуг и отказов страховых компаний в оплате; - дополнительная обработка отказанных записей с последующим дополнительным формированием реестров. Организация ежедневного обмена с ФОМС с целью актуализации страховой информации пациента, в том числе при поступлении в стационар. Работа с финансовой карточкой пациента: - оказанные услуги - выставленные счета Гибкая настройка форматов расшифровок к счетам Наличие инструмента выбора оказанных услуг: - по договору - по пациенту - по услуге - за любой период времени - по подразделению - по статусу услуги (услуга запланирована, оказана, включена в счет) Подготовка данных для начисления дополнительной заработной платы от услуг, выполненных по ДМС или за наличную оплату. Распечатка реестров оказанных услуг и процентов отчислений от стоимости услуг в разрезе по врачам, отделениям, видам услуг, пациентам. Получение сводной отчетности по оплаченным, назначенным и оказанным медицинским услугам. Выгрузкой реестров начислений в 1С Зарплату. |
| 5.19. | Модуль "Справка" | Контроль создания в системе Листка временной нетрудоспособности в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 г. № 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности», а также Приказа от 24 января 2012 г. N 31н "О внесении изменений в Порядок выдачи листков нетрудоспособности, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 624н" Заполнение полей машиночитаемого бланка согласно рекомендациям Фонда социального страхования РФ Гибкая настройка параметров печати по разделам бланка с возможностью корректировки позиции впечатываемого текста как по вертикали так и по горизонтали, обеспечивающая точное отображение текста в типографском бланке с соблюдением требований приказа Распечатка на принтере (имеющегося у Заказчика) с функцией позиционирования листа по оптическим меткам в бланке. Внесение данных о выдаче Листка временной нетрудоспособности разными пользователями системы: - врач - статистик - отдел выдачи Листков ВН С четким разграничением прав доступа Заполнение бланка в части данных имеющихся в базе, занесенными пользователями системы за весь период госпитализации, происходит автоматически. Заполнение полей листка временной нетрудоспособности с использованием внутренних справочников системы Автоматическое формирование отчета 16-ВН. |
| 6. | Требования к настройкам системы силами пользователей | Система имеет набор инструментов для настроек и доработок системы силами пользователей (администраторов и программистов). Перечень необходимых возможностей и функций для настройки системы силами пользователей представлен в Приложении № 6 (представлено отдельным файлом). |
| 7. | Требования к интеграции | Медицинская информационная система имеет интеграцию с внешними системами. Перечень систем для интеграции перечислен в Приложение № 5 (представлено отдельным файлом). |

Перечень и описание услуг

| № п/п | Перечень услуг | Документация | Описание услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы |  |  |  |
| 0 | - Разработка календарного плана выполнения работ | - Календарный план | - Разработка и согласование с Заказчиком |
| 1 | - Установка сервера БД | - Рекомендации по выбору сервера | - Установка дополнительного сервера, настройка работы серверов баз данных в режиме «Standby»Проверка соединения компьютеров в сети с базой данных |
| 2 | - Установка и настройка СУБД | - Инструкция администратора МИС | - Структура БД, параметры безопасности. |
| 3 | - Конвертация ( наследование) данных из существующих баз данных | - Перечень наследуемых БД, набор программ и скриптов по загрузке данных | - 1. конвертация данных из существующих баз данных и справочников.2. при наличии данных в форматах XML, DBF, XLS, TXT, MDB – организация автоматической зарузки данных. Полный перечень представлен в Приложении №4 (представлено отдельным файлом). |
| 4 | Установка модулей МИС на рабочее место администратора Системы | Инструкция администратора МИС | Установка всех модулей МИС на рабочее место администратора Системы Заказчика. Инструктаж администратора Системы. |
| 5 | Установка административной подсистемы | Инструкции администратора МИС | Установка модуля администратора информационной системы. Установка модуля системного администратора. Установка модуля системы протоколирования. |
| 6 | Установка и настройка информационно-справочной подсистемы | Инструкция администратора (пользователя) | 1. все справочники информационной системы, настройка связей 2. актуализация общего регистра застрахованных 3. настройка справочников для работы в системе ОМС с обеспечением автоматизированной загрузки новых версий справочников ОМС. |
| 7 | Настройка выходных форм и отчетности | Инструкция администратора МИС | По каждому модулю настройка выходных форм перед запуском в опытную эксплуатацию |
| Дневной стационар |  |  |  |
| 8 | Установка и настройка программного обеспечения модулей на рабочие места пользователей | Инструкция администратора МИС | 1.стационарная история болезни 2 персонифицированный учет ЛС и расходных материалов 3. аналитический и статистический учет амбулаторных пациентов 4. статистическая отчетность в соответствии с нормативными документами МЗ РФ 5. подсистема формирования реестров и выставления счетов |
| Организационно-методический отдел |  |  |  |
| 9 | Установка и настройка программного обеспечения модулей на рабочие места пользователей | Инструкция администратора МИС | 1. Оргметодотдел: аналитический и статистический учет амбулаторных и стационарных пациентов (в том числе диагностические услуги) 2. Оргметодотдел: статистическая отчетность в соответствии с нормативными документами МЗ РФ 3.Планово-экономический отдел: подсистема формирования реестров и выставления счетов) 4.Архив |
| Приемные отделения |  |  |  |
| 10 | Установка и настройка программного обеспечения модулей на рабочие места пользователей | Инструкция администратора МИС | Приемное отделение (регистрация плановых и экстренных пациентов в стационаре) 2.Аналитический и статистический учет стационарных пациентов 3. статистическая отчетность в соответствии с нормативными документами МЗ РФ 4.подсистема формирования реестров и выставления счетов |
| Стационар |  |  |  |
| 11 | Установка и настройка программного обеспечения модулей на рабочие места пользователей | Инструкция администратора МИС | Отделения стационара: 1. стационарная история болезни 2. персонифицированный учет ЛС и расходных материалов 3. аналитический и статистический учет стационарных пациентов 4. клинико-экспертная работа |
| Параклиника (функциональная диагностика, лучевая диагностика, эндоскопический кабинет) |  |  |  |
| 12 | Установка и настройка программного обеспечения модулей на рабочие места пользователей | Инструкция администратора МИС | Диагностические отделения: 1. диагностические исследования пациента 2. аналитический и статистический учет диагностических и лечебных услуг 3.персонифицированный учет расходных материалов |
| Отделение ЦПМУ и ДМС |  |  |  |
| 13 | Установка и настройка программного обеспечения модулей на рабочие места пользователей | Инструкция администратора МИС | 1. составление расписаний работы кабинетов и приема врачей. 2.отображение расписания на телевизионных экранах в регистратуре. 3. доступность работы с расписанием со всех рабочих мест поликлиники. 4. самозапись пациентов через Интернет 5. регистрация пациентов в регистратуре поликлиники 6.аналитический и статистический учет амбулаторных и стационарных пациентов (в том числе диагностические услуги) 7. подсистема формирования реестров и выставления счетов |
| Административно-хозяйственный отдел |  |  |  |
| 14 | Установка и настройка программного обеспечения модулей на рабочие места пользователей | Инструкция администратора МИС | 1.Управление финансами 2.Управление материально-техническим обеспечением |
| Обмен данными |  |  |  |
| 15 | Настройка подсистемы обмена информацией с информационными системами Заказчика | Инструкция администратора | Обмен информацией с системами ТФОМС, регионального фрагмента ЕГИСЗ |
| Работы по согласованию и разработки отчетности |  |  |  |
| 16 | Разработка и согласование новых отчетных форм |  | до 400 форм |
| Общие работы |  |  |  |
| 17 | Инструктаж пользователей | Инструкции пользователей. Памятки для рабочих мест Регистрационно-учетной подсистемы | Инструктаж администратора системы на рабочем месте; Инструктаж персонала на каждом рабочем месте по мере внедрения МИС с проведением итогового тестирования. Дистанционное консультирование персонала; Присутствие специалиста Исполнителя при запуске системы у Заказчика. Подготовка инструкций, памяток |
| 18 | Запуск модулей на рабочих местах пользователей |  | Запуск модулей у Заказчика. Модули отображения информации; kbr. |
| 19 | Подготовка технической документации | Техническое описание информационной системы, инструкция пользователя, инструкция администратора модулей МИС, инструкция администратора БД. | 2 экземпляра на бумажном и 2 экземпляра на электронном носителе |
| 20 | Ввод дополнительных мест МИС в эксплуатацию |  | Ввод дополнительных мест МИС в эксплуатацию у Заказчика |
| 21 | Работы по приведению дополнительных мест МИС в соответствие требованиям закона "О персональных данных" №152-ФЗ | Методическая документация | Исполнитель на безвозмездной основе проводит работу по приведению внедренной Информационной системы в соответствие с требованиями Закона, включая доработку и сертификацию внедренного программного обеспечения Информационной системы и осуществление методической поддержки (предоставление положений, регламентов, инструкций, касающихся эксплуатации дополнительных мест МИС). |
| 22 | Техническая поддержка и сопровождение дополнительных мест МИС в течение 1 (одного) года после ввода в эксплуатацию |  | Система регистрации заявок по интернету; Доработка по заявкам Заказчика и предоставление новых версий программного обеспечения дополнительных мест МИС с обеспечением наследования данных; Доработка дополнительных мест МИС для соответствия требованиям предоставления информации в ТФОМС в случае их изменения; Интеграция с региональными сервисами; |

Срок действия неисключительных (пользовательских) прав (лицензий) на программное обеспечение – бессрочно.

В обязанность Исполнителя входит:

- проведение дистанционных консультаций специалистов заказчика

- доработка по заявкам заказчика и обновление модулей МИС, в том числе с расширением функционала;

- поддержка и настройка информационного обмена с ТФОМС и РЕГИСЗ, в том числе при изменении порядка информационного обмена;

- организация предоставления новых версий модулей информационной системы после истечения срока сервисного обслуживания по договору сопровождения;

- обеспечение технической поддержки в рабочие дни с 9-00 до 21-00 по Иркутскому времени

Услуги должны быть оказаны надлежащим образом в соответствии с Техническим заданием, качество услуг должно соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии с условиями Контракта.

Используемые при оказании услуг программы должны быть новыми, иметь высокое качество и соответствовать современному уровню в данной отрасли, соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам.

Исполнитель обязуется оказывать услуги с надлежащим качеством в соответствии с государственным контрактом, действующей технической документацией, государственными стандартами (ГОСТ), техническими условиями.

Возместить Заказчику в полном объеме ущерб, причиненный в ходе оказания услуг, если ущерб нанесен Исполнителем по его вине, либо восстановить поврежденное имущество за свой счет и своими силами.

Внедряемые дополнительные рабочие места МИС должны отвечать рабочим требованиям и обеспечивать информационное взаимодействие с системой обязательного медицинского страхования (ОМС) в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Иркутской области (ТФОМС) в соответствии со следующими нормативными документами:

•	Общие принципы построения и функционирования информационных систем и порядок информационного взаимодействия в сфере ОМС, от 22.08.2011 № 154. Утверждены приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 22.08.2011 № 154 «О внесении изменений в приказ ФОМС от 07.04.2011 № 79»

•	Региональный классификатор услуг и тарифное соглашение

Наличие у Исполнителя исключительного права на медицинскую информационную систему (МИС) «Ариадна» или право пользования исключительными правами на медицинскую информационную систему «Ариадна».

При внедрении дополнительных рабочих мест МИС Исполнитель передает заказчику:

- бессрочные лицензии  (неисключительные пользовательские права) на программное обеспечение модулей МИС указанного в таблице 1 данного Технического задания без ограничения количества рабочих мест пользователей.

- необходимые серийные номера, лицензионные свидетельства.

Передача лицензий на право использования выполняется в соответствии с лицензионными правилами разработчика программного продукта и действующего законодательства

Обучение проводиться на площадке Заказчика в специально выделенном кабинете с рабочими местами, на которых установлены компьютеры, подключенные к тестовой базе данных с проведением итогового тестирования.

Обучение проводится лично сотрудником Исполнителя, использование дистанционных методов обучения не предусмотрено.

Группы обучающихся состоят из 4 человек, время одного занятия 1,5 часа.

Количество занятий на одного человека - 2 занятия.

Общее количество обучаемых сотрудников Заказчика – 564 человек.

Количество всех рабочих мест представлено в Приложении 3 (представлено отдельным файлом).

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:

Участник закупки подает Заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru/.

Участник Закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществление блокирования операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника Закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Прием заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, установленного документацией и извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Наличие опечаток, помарок, дописок, исправлений, технических и арифметических ошибок в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не допускается. Сведения, указанные Участником размещения заказа в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.

Заявка должна быть написана на русском языке, заполнена по всем пунктам в соответствии с формой, являющейся приложением к настоящей документации.

Отдельные документы (или их части), предоставленные участником закупки, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

Все иные документы, подаваемые участником закупки, так же должны быть подписаны электронной цифровой подписью.

- требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

Участнику закупки при заполнении заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, являющейся приложением к настоящей документации (форма № 1), в обязательном порядке следует указывать:

-согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги.

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Место оказания услуг: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100.

Срок (период) оказания услуг: в течение 12 месяцев с момента заключения договора. По графику, согласованному сторонами (таблица 2).

Таблица 2

График работ по внедрению программного обеспечения

| - № п/п | - Мероприятие | - Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | - Предварительная подготовка |  |
| - 1 | - Передача программного обеспечения | - 15 календарных дней с момента заключения договора |
| - 2 | Установка и настройка обновление БД на сервере Oracle | 25 календарных дней с момента заключения договора |
| - 3 | Загрузка справочников |  |
|  | - Этапы запуска* |  |
| - 4 | Запуск Приемного отделения в Стационаре и Роддоме | 2 месяца с момента заключения договора |
| - 5 | Учет коечного фонда – движение пациентов с учетом палат | 3 месяца с момента заключения договора |
| - 6 | Запуск работы врачей по оформлению стат.карты № 66-у | 3 месяца с момента заключения договора |
| - 7 | Регистрация направлений на диагностические виды исследований из приемного отделения и отделений стационара | 4 месяца с момента заключения договора |
| - 8 | Оформление исследований в параклинических отделениях: УЗИ, Эндоскопия, ОФД, Лучевая диагностика | 4 месяца с момента заключения договора |
| - 9 | Регистрация направлений на лабораторные виды исследований из приемного отделения и отделений стационара | 4 месяца с момента заключения договора |
| - 10 | Интеграция с лабораторией и возможность просмотра результатов лабораторных исследований на рабочих местах врачей | 5 месяцев с момента заключения договора |
| - 11 | Ведение стационарной истории болезни: первичное обследование, дневники, оформление операций, консультации, оформление эпикризов. | 7 месяцев с момента заключения договора |
| - 12 | Выгрузка данных из стационара для выставления реестров в ОМС в программу ТФОМС | 8 месяцев с момента заключения договора |
| - 13 | Аптека: центральный склад и материально ответственные лица на отделениях. Персонифицированное списание. | 10 месяцев с момента заключения договора |
| - 14 | Выгрузка данных из поликлиники для выставления реестров в ОМС в программу ТФОМС | 12 месяцев с момента заключения договора |

* В каждый этап запуска входит

| - 1 | Выгрузка данных в (конвертирование) из существующих источников данных |
| --- | --- |
| - 1 | Согласование системных настроек информационной системы |
| - 2 | Согласование основных учетных и отчетных форм |
| - 3 | Установка и настройка программных модулей на рабочие места пользователей |
| - 4 | Обучение пользователей |
| - 5 | Установка и настройка программных модулей на рабочие места пользователей |
| - 6 | Обучение пользователей |
| - 7 | Согласование и разработка дополнительных форм отчетности |
| - 8 | Настройка информационного обмена с РЕГИСЗ |

- сведения о начальной (максимальной) цене договора:

| - № п/п | - Наименования услуг/работ | - Перечень услуг/работ | - Сроки оказания услуг | Исполнитель 1 | Исполнитель 2 | Исполнитель 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
| - 1 | - Оказание услуг по автоматизации деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почёта» областной клинической больницы путем внедрения дополнительных рабочих мест медицинской информационной системы «Ариадна», эксплуатируемой Заказчиком. | - Предварительная подготовка |  | - 1000000,00 | - 950000,00 | - 1000000,00 |
|  |  | - Передача программного обеспечения | - 15 календарных дней с момента заключения договора |  |  |  |
|  |  | Установка и настройка обновление БД на сервере Oracle | 25 календарных дней с момента заключения договора |  |  |  |
|  |  | Загрузка справочников | 1,5 месяца с момента заключения договора |  |  |  |
|  |  | - Этапы запуска *) |  |  |  |  |
|  |  | Запуск Приемного отделения в Стационаре и Роддоме | 2 месяца с момента заключения договора |  |  |  |
|  |  | Учет коечного фонда – движение пациентов с учетом палат | 3 месяца с момента заключения договора |  |  |  |
|  |  | Запуск работы врачей по оформлению стат.карты № 66-у | 3 месяца с момента заключения договора |  |  |  |
|  |  | Регистрация направлений на диагностические виды исследований из приемного отделения и отделений стационара | 4 месяца с момента заключения договора | 843000,00 | 600000,00 | 760000,00 |
|  |  | Оформление исследований в параклинических отделениях: УЗИ, Эндоскопия, ОФД, Лучевая диагностика | 4 месяца с момента заключения договора |  |  |  |
|  |  | Регистрация направлений на лабораторные виды исследований из приемного отделения и отделений стационара | 4 месяца с момента заключения договора |  |  |  |
|  |  | Интеграция с лабораторией и возможность просмотра результатов лабораторных исследований на рабочих местах врачей | 5 месяцев с момента заключения договора |  |  |  |
|  |  | Ведение стационарной истории болезни: первичное обследование, дневники, оформление операций, консультации, оформление эпикризов. | 7 месяцев с момента заключения договора | 725600,00 | 800000,00 | 780000,00 |
|  |  | Выгрузка данных из стационара для выставления реестров в ОМС в программу ТФОМС | 8 месяцев с момента заключения договора |  |  |  |
|  |  | Аптека: центральный склад и материально ответственные лица на отделениях. Персонифицированное списание. | 10 месяцев с момента заключения договора |  |  |  |
|  |  | Выгрузка данных из поликлиники для выставления реестров в ОМС в программу ТФОМС | 12 месяцев с момента заключения договора | 325000,00 | 646800,00 | 560000,00 |
| итого |  |  |  | 2893600,00 | 2996800,00 | 3100000,00 |

- Исполнитель 1 -  вх. № 615 от 29.06.2015 г.

- Исполнитель 2 – вх. № 616 от 29.06.2015 г.

- Исполнитель 3 – вх. № 617 от 29.06.2015 г

В целях экономии денежных средств целесообразно опираться на цены Исполнителя  № 1, в  связи с этим начальная (максимальная) цена договора устанавливается в размере 2 893 600 (два миллиона восемьсот девяносто три тысячи шестьсот) рублей, 00 копеек.

6. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата по договору производится в безналичной форме, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в договоре расчетный счет Исполнителя.

Оплата производится за фактически оказанные услуги по договору в течение 90 (девяносто) календарных дней на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи - приемки оказанных услуг.

7. порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена договора не может превышать начальной (максимальной) цены договора.

Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора

Цена договора включает: все расходы, связанные с оказанием услуг, установку, настройку, обучение персонала, уплату налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей, то есть являться конечной.

8. порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, на электронной торговой площадке http://utp.sberbank-ast.ru .

Дата начала подачи заявок на участие открытом аукционе в электронной форме 01.07.2015 г. 05 ч.00 мин. (время московское).

Дата окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 22.07.2015 г. 05 ч.00 мин. (время московское).

Любой Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке вправе направить в адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме после начала подачи заявок на участие открытом аукционе в электронной форме. Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме должен быть написан  на русском языке.

Доступ к возможности запроса о разъяснении аукционной документации закрывается оператором электронной торговой площадки за пять дней до окончания срока подачи заявок.

При поступлении запроса о разъяснении оператор электронной торговой площадки направляет запрос Заказчику.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса о разъяснении положений Документации об Аукционе Заказчик размещает разъяснение положений Документации об Аукционе в электронной форме на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

При проведении Аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, Закупочной комиссии и оператора электронной площадки с Участником закупки не допускаются, за исключением случаев предоставления разъяснений в порядке, предусмотренном настоящей Документацией об Аукционе.

9. сведения о возможности увеличить количество поставляемого товара при заключении договора на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной победителем, и начальной (максимальной) ценой договора:

Не предусмотрено.

- требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3)  не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

1. Сведения об участнике закупки, оформленные по форме №1, являющейся приложением к настоящей документации.

2. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копия документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении закупки.

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

4. Копия учредительных документов участника закупки (для юридических лиц).

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо нотариально заверенная  копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

- место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников закупки и подведения итогов закупки:

Закупочная комиссия 23.07.2015 г. осуществляет рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поступили Заказчику до окончания срока подачи заявок.

Заседание Закупочной комиссии осуществляется по адресу: г. Иркутск, м-н Юбилейный, 100.

- условия допуска к участию в закупке:

Закупочная комиссия принимает решение о допуске/отказе в допуске к участию в аукционе участников закупки, подавших заявки.

Участнику закупки будет отказано в допуске в случаях:

1) непредставления оригиналов или копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено настоящей документацией, либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых осуществляется закупка;

2) несоответствия участника закупки требованиям к участникам открытого аукциона в электронной форме, установленным настоящей документацией;

3) несоответствия заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям к заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме и предложениям участников закупки, установленным настоящей документацией, в том числе непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено настоящей документацией.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается надлежащей, если она соответствует требованиям извещения об осуществлении закупки и настоящей документации, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в настоящей документации.

Решение об отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме принимается в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, Положением  о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.

Отстранение участника закупки от участия в открытом аукционе в электронной форме или отказ от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме осуществляется в любой момент до заключения договора, если Заказчик или Закупочная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным пункте 9 настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

- Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (торговой сессии):

Торговая сессия проводится 27.07.2015 г. в 05 ч. 00 мин. (время московское).

Подача предложений о цене в ходе торговой сессии при проведении аукциона не проводится в случаях, если:

1) на участие в аукционе не подано ни одной заявки;

2)в ходе определения участников аукциона, все заявки на участие отклонены;

3) в результате определения участников аукциона Участником аукциона признан только один Участник;

4) аукцион отменен Заказчиком.

В торговой сессии имеют право принимать участие только Участники аукциона, допущенные к участию в аукционе в соответствии с протоколом.

С момента начала торговой сессии у Участников аукциона появляется возможность ввода предложений о цене посредством штатного интерфейса закрытой части. Ввод предложений о цене возможен в течение установленного временного интервала (времени) для подачи предложений о цене.

При проведении торговой сессии Участники аукциона подают предложения о цене согласно шагу – от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены договора.

Оператор электронной торговой площадки размещает лучшие предложения о цене каждого Участника аукциона и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока предоставления предложений о цене.

Если в течение времени для подачи предложений о цене не поступает ни одного предложения о цене, торговая сессия автоматически при помощи программных и технических средств завершается.

В ходе проведения торговой сессии Оператор электронной торговой площадки автоматически отклоняет предложение о цене в момент его поступления, в случае если:

1) предложение о цене предоставлено до начала или по истечении установленного времени для подачи предложений о цене;

2) представленное предложение о цене превышает начальную цену договора, в случае, если начальная цена договора установлена при проведении закупки;

3) представленное предложение о цене ниже начальной цены договора, в случае, если начальная цена договора установлена при проведении продажи;

4) представленное предложение о цене равно нулю;

5) представленное предложение о цене не соответствует шагу торгов;

6) представленное Участником предложение о цене больше или равно предложению о цене, ранее представленному таким Участником;

7) представленное Участником предложение о цене при проведении закупки меньше его предыдущего предложения о цене, если предыдущее предложение такого Участника является текущим лучшим предложением о цене;

8) представленное Участником предложение о цене при проведении продажи больше его предыдущего предложения о цене, если предыдущее предложение такого Участника является текущим лучшим предложением о цене.

Участник аукциона в ходе торговой сессии при проведении процедуры закупки вправе подать предложение о цене, которое будет ниже его предыдущего предложения о цене, в случае, если его предыдущее предложение о цене не является текущим лучшим предложением о цене.

Участник аукциона в ходе торговой сессии при проведении процедуры продажи вправе подать предложение о цене, которое будет выше его предыдущего предложения о цене, в случае, если его предыдущее предложение о цене не является текущим лучшим предложением о цене.

В ходе торговой сессии время и последовательность регистрации предложения о цене фиксируется по серверному времени электронной торговой площадки по факту подачи предложения о цене, принятого Оператором.

В ходе торговой сессии время для подачи предложений о цене определяется в следующем порядке:

время для подачи первого предложения о цене составляет 20 (двадцать) минут с момента начала торговой сессии;

в случае поступления предложения о цене, являющегося лучшим текущим предложением о цене, время для подачи предложений о цене продлевается на 20 (двадцать) минут с момента приема Оператором каждого из таких предложений. Если в течение 20 (двадцати) минут после предоставления лучшего текущего предложения о цене не поступило следующее лучшее предложение о цене, торговая сессия автоматически, при помощи программных и технических средств  завершается.

Оператор публикует журнал хода торгов, где указывает лучшие предложения о цене, поданные участниками в ходе торговой сессии.

Победителем аукциона при проведении закупки признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену договора. Если при проведении аукциона на закупку цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, победителем аукциона признается Участник, предложивший наиболее высокую цену договора.

Победитель аукциона определяется Оператором электронной торговой площадки с помощью программных и технических средств.

В течение следующего рабочего дня после формирования журнала хода торгов Оператор электронной торговой площадки прекращает блокирование денежных средств Участника аукциона, допущенного к участию, но не сделавшего предложения о цене во время торговой сессии при проведении аукциона в размере депозита, и в размере обеспечения, в случае, если требование о наличии обеспечения установлено в извещении, документации о закупке.

По итогам проведения аукциона составляется протокол аукциона, который размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

- размер и способ обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке:

Участники закупки, подающие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в открытом аукционе в электронной форме в размере 1 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет:

28 936 (двадцать восемь тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей, 00 копеек.

- размер и способ обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора:

Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5 % (пять процентов) от начальной максимальной цены, указанной в документации к электронному аукциону, что составляет 144 680 (сто сорок четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей, 00 копеек.

Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком.

Банковская гарантия должна быть безотзывной.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора на 2 (два) месяца, включая гарантийные обязательства.

Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора (если такая форма обеспечения исполнения Договора применяется Подрядчиком) составляет  10 (десять) банковских дней после окончания исполнения Договора и получения письменного требования Подрядчика, согласованного Заказчиком

Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель Министерство финансов Иркутской области

(ГБУЗ «ИОКБ» л/сч 80302060002)

ИНН   3812014690

КПП   381201001

р/с       40601810500003000002

Банк    Отделение Иркутск

БИК     042520001

- Срок заключения договора:

Договор заключается не позднее двадцати дней со дня подписания протокола.

- прочие условия

Заказчик вправе внести изменения в извещение и документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме или отказаться от его проведения в любое время до определения победителя. Каждый участник закупки должен самостоятельно отслеживать размещение таких изменений.

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, участием в  нем и заключением договора.

Все процедурные вопросы, которые не нашли отражения в настоящей документации, регулируются Положением о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г., положениями  Федерального закона от 18.07.2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и регламентом электронной торговой площадки.

17. приложения:

Приложение №1 – Основные формы отчетной документации

Приложение №2 – Основные формы отчетной документации;

Приложение №3 –Количество рабочих мест;

Приложение №4 – Программы и базы данных, которые необходимо наследовать (конвертировать данные и заменить функционал) при внедрении дополнительных рабочих мест МИС;

Приложение №5 – Перечень систем, с которыми устанавливается интеграция;

Приложение №6 – Перечень  наборов инструментов для настроек и доработок

Приложение №7 – форма заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Приложение №8 – проект договора

Приложение № 7

ФОРМА №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  __________________________ № ____________

ДЛЯ НУЖД ГБУЗ «ИОКБ»

Заказчик:  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница

Заявитель:___________________________________________________________________________________

( участник закупки)

Место нахождения: ___________________________________________________________________________

(место нахождения участника закупки)

Телефон/факс_________________________________________________________________________________

Электронная почта ____________________________________________________________________________

Зарегистрированный в: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(место регистрации)

ИНН_________________________________________________

Кпп (для юридических лиц) ____________________________

Банковские реквизиты:

р/с____________________________________________к/с_____________________________

наименование банка   ___________________________БИК____________________________

Код ОГРН____________________________________________________________________

1. Изучив извещение, документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг __________________________ № ____________, мы нижеподписавшиеся, _____________________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя либо Ф.И.О. физического лица – участника закупки)

сообщаем о согласии исполнить условия договора, указанные в извещение, документации о проведении  открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг __________________________ № ____________, и направляем настоящую заявку.

2. Мы согласны оказание услуг в полном объеме в соответствии с требованиями аукционной документации.

3. Цена договора включает: ____________________(прописать), т.е. цена является конечной.

4. Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны требования Положения о закупках товаров, работ, услуг Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей, утвержденного министерством здравоохранения Иркутской области от 05.03.2014 г.

5.  Настоящей заявкой декларируем, что на день подачи заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме  __________________________________________________________________

(участник закупки)

соответствует требованиям аукционной документации, а именно:

не проводится ликвидация участника закупки - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

у участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

_____________________________                               __________________________________

(подпись, печать)                                                               (должность Ф.И.О.)

Приложение № 8

ФОРМА №2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на оказание услуг по автоматизации деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почёта» областной клинической больницы путем внедрения дополнительных рабочих мест медицинской информационной системы «Ариадна», эксплуатируемой Заказчиком.

г. Иркутск                                                                                         «___»__________20__ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета»  областная клиническая больница, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и                           , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________ , действующего на основании                   , с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», по результатам проведенного Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницей открытого аукциона в электронной форме (протокол от  _______   №________________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по автоматизации деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почёта» областной клинической больницы путем внедрения дополнительных рабочих мест медицинской информационной системы «Ариадна», эксплуатируемой Заказчиком (далее - услуги),  указанные в Приложении №1 (Спецификация), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик берет на себя обязательства принять услуги и уплатить за них определенную настоящим Договором денежную сумму (цену).

1.2. Срок (период) оказания услуг: в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента заключения договора по графику, согласованному сторонами (Приложение № 1.2. Договора).

1.3. Условия оказания услуг: Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии с условиями Контракта.

1.4. Качество оказываемых услуг должно соответствовать существующим нормативам – (ТУ, ГОСТ, другим актам, регулирующим оказание данного вида услуг).

1.5.  Используемые при оказании услуг программы должны быть новыми, иметь высокое качество и соответствовать современному уровню в данной отрасли, соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам.

1.6. Внедряемые дополнительные рабочие места МИС должны отвечать рабочим требованиям и обеспечивать информационное взаимодействие с системой обязательного медицинского страхования (ОМС) в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Иркутской области (ТФОМС) в соответствии со следующими нормативными документами:

•	Общие принципы построения и функционирования информационных систем и порядок информационного взаимодействия в сфере ОМС, от 22.08.2011 № 154. Утверждены приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 22.08.2011 № 154 «О внесении изменений в приказ ФОМС от 07.04.2011 № 79»

•	Региональный классификатор услуг и тарифное соглашение

1.7. Место оказания услуг: город Иркутск, микрорайон Юбилейный, 100

1.8. Срок действия неисключительных (пользовательских) прав (лицензий) на программное обеспечение – бессрочно.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. своевременно принять и оплатить оказанные услуги надлежащего качества в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора, при отсутствии замечаний к документации по исполнению Договора.

2.1.2. принять документы, предусмотренные п. 3.9. настоящего Договора, при отсутствии  замечаний к указанным документам.

2.1.3. осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. своевременно и надлежащим образом оказать услуги (Приложение №1) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Договора.

2.2.2. оказать услуги с использованием своих расходных материалов, инструментов и оборудования.

2.2.3. руководствоваться действующими инструкциями по безопасности  при оказании данного вида услуг, соблюдать на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности во время оказания услуг.

2.2.4. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

2.2.6. обеспечивать соответствие оказываемых услуг требованиям государственным стандартам Российской Федерации.

2.2.7. обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет, либо восстановить поврежденное имущество за свой счет и своими силами.

2.2.8. отгружать расходные материалы своими силами и за счет собственных средств.

2.2.9. обеспечить наличие исключительного права на медицинскую информационную систему (МИС) «Ариадна» или право пользования исключительными правами на медицинскую информационную систему «Ариадна».

2.2.10. При внедрении дополнительных рабочих мест МИС передать заказчику:

- бессрочные лицензии  (неисключительные пользовательские права) на программное обеспечение модулей МИС указанного в Приложении №1 Договора без ограничения количества рабочих мест пользователей;

- необходимые серийные номера, лицензионные свидетельства.

Передача лицензий на право использования выполняется в соответствии с лицензионными правилами разработчика программного продукта и действующего законодательства

2.2.11 провести обучение специалистов Заказчика на площадке Заказчика в специально выделенном кабинете с рабочими местами, на которых установлены компьютеры, подключенные к тестовой базе данных с проведением итогового тестирования.

Обучение проводится лично сотрудником Исполнителя, использование дистанционных методов обучения не предусмотрено.

Группы обучающихся состоят из 4 человек, время одного занятия 1,5 часа.

Количество занятий на одного человека -  2 занятия.

Общее количество обучаемых сотрудников Заказчика – 564 человек.

Количество всех рабочих мест представлено в Приложении 1.1 Договора.

2.3. стороны обязаны исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

3.1. Оказание услуг осуществляется не позднее даты, предусмотренной п.1.2 настоящего Договора.

3.2. Приемка оказанных Услуг в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Договоре, производится Заказчиком по окончании срока оказания Услуг.

3.3. После завершения оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте оказания Услуг.

3.4. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в пункте 3.3. Договора, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации и Акт сдачи-приемки  услуг (Приложение 2 к Контракту), подписанный Исполнителем в  2 (двух) экземплярах.

3.5. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 3.4. Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку Услуг на предмет соответствия их объема и качества требованиям Договора.

3.6. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов оказанных Услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных Услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных Услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки  услуг (Приложение 2 к Договору),  в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных Услуг.

3.7. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении оказанных Услуг, Заказчик принимает оказанные Услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к Договору), один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в пункте 3.6. Договора.

3.8. Претензии по качеству оказания услуг принимаются Исполнителем в течение всего срока гарантии на оказанные услуги.

3.9. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к Договору), и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату цены Договора являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора составляет                                рублей.

4.1.1. Цена договора включает: все расходы, связанные с оказанием услуг, установку, настройку, обучение персонала, уплату налогов, в том числе НДС, сборов и других обязательных платежей, то есть являться конечной.

4.1.2. Цена договора является фиксированной на протяжении всего срока исполнения договора.

4.2. Расчеты производятся безналичным способом, в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня направить Заказчику Дополнительное соглашение к Договору на изменение реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

4.4. Оплата производится за фактически оказанные услуги по договору в течение 90 календарных дней с момента подписания обеими Сторонами надлежаще оформленного Акта сдачи - приемки оказанных услуг.

4.5. Датой оплаты для целей настоящего Договора признается день списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.6. Заказчик вправе уменьшить размер платежа по Договору на сумму неустойки (штраф, пени), подлежащей оплате Исполнителю за нарушение сроков оказания услуг, за ненадлежащее исполнение Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,2 % от суммы неисполненных обязательств.

5.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

5.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств в натуре.

5.5. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.6. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Государственный заказчик и Исполнитель не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

5.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор подписан сторонами «_____» _____________  201__ г.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует до 31.12.2016 г., но в любом случае до момента полного  выполнения сторонами обязательств, кроме случаев его досрочного расторжения, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами. Под письменной формой подразумеваются также сообщения, направленные с использованием  факсимильной связи. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.

6.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в случае ненадлежащего исполнения Договора в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

6.5. Под ненадлежащим исполнением Договора понимается:

-оказание услуг, не соответствующих условиям Договора;

-просрочка исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором свыше 15 календарных дней;

-нарушение Заказчиком сроков и порядка оплаты, установленных Договором.

6.6. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.7. Недействительность какого-либо из условий Договора не влечет за собой недействительность других условий или всего Договора в целом.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения Договора такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся включая, но не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять  свои обязательства  по  Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

7.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени действия этих обстоятельств и их последствий.

7.5. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся обстоятельства, повлекшие задержку поставки товара на таможне, по причине не представления Поставщиком необходимых документов, в случае если Поставщик знал (должен был знать) о необходимости представления соответствующих документов таможенным органам.

8. СПОРЫ

8.1.  Споры,  которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны могут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, письмами и др.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

8.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов.

8.9. Стороны берут на себя обязательства по правильному и своевременному оформлению документации по настоящему Договору.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

10.1. Приложение 1 «Спецификация».

10.2  Приложение 1.1. «Общее количество рабочих мест, подлежащих внедрению».

10.3. Приложение 1.2. «График работ по внедрению программного обеспечения».

10.4. Приложение 2 «Акт  сдачи-приемки услуг».

- АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница Адрес: 664049, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 100 ИНН 3812014690 КПП 381201001 БИК 042520001 Главный врач ГБУЗ «ИОКБ» ________________________ / П.Е.Дудин / | _________________________/ / |

- Приложение 1

к Договору

№____ от «____» ______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по автоматизации деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почёта» областной клинической больницы путем внедрения дополнительных рабочих мест медицинской информационной системы «Ариадна», эксплуатируемой Заказчиком.

| N п/п | Наименование Услуг | Описание (характеристика) (Услуг) | Единица измерения | Количество | Стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единицы измерения | всего |

Заказчик:                                                                                                                        Исполнитель:

____________________                                                                                        ____________________

«___»___ ______ 20__ г.                                                                                     «_____»___ ______ 20__ г.

М.П.                                                                                                                       М.П.

| Общее количество рабочих мест, подлежащих внедрению | - Приложение 1.1 к Договору №____ от «____» ______ 20__ г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ ИОКБ (стационар, ОПЦ, поликлиника) |  |  |  |  |  |
| отделение | Кол-во раб.мест | Кол-во раб.мест зав. | Кол-во раб.мест ст.м/сестра | Кол-во раб.мест врачи | Кол-во раб.местпост |
| Регистратура | 5 | 0 | 0 |  | 0 |
| Регистратура ОПЦ | 2 |  |  |  |  |
| Приемное Отделение | 6 | 1 | 1 | 4 |  |
| Приемное Отделение ОПЦ | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
| Диализ | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Нефрология | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Неврология | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| кардиотерапия | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| гастротерапия | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| эндокринология | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| отоларингология | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| гематология | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| пульмотерапия | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| офтальмология | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| гнойная хирургия | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| сосудистая хирургия | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| микрохирургия | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| кардиохирургия №1 | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| кардиохирургия №2 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| портальная гипертензия | 14 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| торакальное | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| урология | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| нейрохирургия | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| гинекология | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| проктология | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| экстренная хирургия | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| АиР №1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| АиР №2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| АиР №3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| АиР №4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| АиР №5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| АиР №6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| АиР №7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| АиР №8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| АиР №9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| патология новорожденных | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| патология беременных | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| акушерско-обсервационное | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| новорожденных | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| дистационно-консультативный центр | 4 | 1 | 1 | 2 |  |
| родовое | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| гравитационная хирургия | 4 | 1 | 1 | 2 |  |
| дневной стационар | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| диагностические |  |  |  |  |  |
| УЗИ | 20 | 1 | 1 | 18 |  |
| КТ МРТ | 14 | 1 | 1 | 12 |  |
| ангиография | 8 | 1 | 1 | 6 |  |
| Рентген | 15 | 1 | 1 | 13 |  |
| функциональная диагностика | 9 | 1 | 1 | 7 |  |
| центр нуклеарной диагностики | 10 | 1 | 1 | 8 |  |
| эндоскопическое | 10 | 1 | 1 | 8 |  |
| аптека | 8 |  |  |  |  |
| Операционный блок | 33 | 4 | 5 | 24 |  |
| склад оперблока | 1 |  |  |  |  |
| Администрация |  |  |  |  |  |
| Главный врач | 1 |  |  |  |  |
| Секретарь гл.врача | 1 |  |  |  |  |
| Зам. главного врача по лечебной работе | 1 |  |  |  |  |
| Зам. главного врача по КЭ | 1 |  |  |  |  |
| Зам.главного врача по анестезиологии | 1 |  |  |  |  |
| Зам.главного врача по терапии | 1 |  |  |  |  |
| Зам.главного врача по хирургии | 1 |  |  |  |  |
| Зам.главного врача по ак./гин.пом. | 1 |  |  |  |  |
| Зам. главного врача по экономическим вопросам | 1 |  |  |  |  |
| Зам.главного врача по сан.эпид.работе | 1 |  |  |  |  |
| зам.главного врача по кадрам | 1 |  |  |  |  |
| зам.главного врача - рук. РСЦ | 1 |  |  |  |  |
| зам.главного врача -рук. РЦ трансплантации | 1 |  |  |  |  |
| зам.главного врача по ЦПМУ и ДМС | 1 |  |  |  |  |
| зам.главного врача -рук.травм.центра | 1 |  |  |  |  |
| зам.главного врача по оргметодработе | 1 |  |  |  |  |
| Отдел АСУ | 10 |  |  |  |  |
| оргметодотдел | 6 |  |  |  |  |
| медчасть | 7 |  |  |  |  |
| отдел медико-социального анализа | 5 |  |  |  |  |
| клинико-экспертный отдел | 3 |  |  |  |  |
| Архив | 3 |  |  |  |  |
| Бухгалтерия |  |  |  |  |  |
| Касса | 5 | 0 |  |  |  |
| Лаборатория | 35 | 1 | 1 |  |  |
| Итого по ГБУЗ ИОКБ | 564 |  |  |  |  |

- Приложение 1.1

к Договору

№____ от «____» ______ 20__ г.

График работ по внедрению программного обеспечения

| - № п/п | - Мероприятие | - Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | - Предварительная подготовка |  |
| - 1 | - Передача программного обеспечения | - 15 календарных дней с момента заключения договора |
| - 2 | Установка и настройка обновление БД на сервере Oracle | 25 календарных дней с момента заключения договора |
| - 3 | Загрузка справочников |  |
|  | - Этапы запуска* |  |
| - 4 | Запуск Приемного отделения в Стационаре и Роддоме | 2 месяца с момента заключения договора |
| - 5 | Учет коечного фонда – движение пациентов с учетом палат | 3 месяца с момента заключения договора |
| - 6 | Запуск работы врачей по оформлению стат.карты № 66-у | 3 месяца с момента заключения договора |
| - 7 | Регистрация направлений на диагностические виды исследований из приемного отделения и отделений стационара | 4 месяца с момента заключения договора |
| - 8 | Оформление исследований в параклинических отделениях: УЗИ, Эндоскопия, ОФД, Лучевая диагностика | 4 месяца с момента заключения договора |
| - 9 | Регистрация направлений на лабораторные виды исследований из приемного отделения и отделений стационара | 4 месяца с момента заключения договора |
| - 10 | Интеграция с лабораторией и возможность просмотра результатов лабораторных исследований на рабочих местах врачей | 5 месяцев с момента заключения договора |
| - 11 | Ведение стационарной истории болезни: первичное обследование, дневники, оформление операций, консультации, оформление эпикризов. | 7 месяцев с момента заключения договора |
| - 12 | Выгрузка данных из стационара для выставления реестров в ОМС в программу ТФОМС | 8 месяцев с момента заключения договора |
| - 13 | Аптека: центральный склад и материально ответственные лица на отделениях. Персонифицированное списание. | 10 месяцев с момента заключения договора |
| - 14 | Выгрузка данных из поликлиники для выставления реестров в ОМС в программу ТФОМС | 12 месяцев с момента заключения договора |

* В каждый этап запуска входит

| - 1 | Выгрузка данных в (конвертирование) из существующих источников данных |
| --- | --- |
| - 1 | Согласование системных настроек информационной системы |
| - 2 | Согласование основных учетных и отчетных форм |
| - 3 | Установка и настройка программных модулей на рабочие места пользователей |
| - 4 | Обучение пользователей |
| - 5 | Установка и настройка программных модулей на рабочие места пользователей |
| - 6 | Обучение пользователей |
| - 7 | Согласование и разработка дополнительных форм отчетности |
| - 8 | Настройка информационного обмена с РЕГИСЗ |

Заказчик:                                                                                                                        Исполнитель:

____________________                                                                                        ____________________

«___»___ ______ 20__ г.                                                                                     «_____»___ _____20__г.

М.П.                                                                                                                       М.П.

- Приложение 2

к Договору

№ ___ от «____» _________ 20__ г.

АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

г. Иркутск                                                                                              «____» ____________ 20___ г.

____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

(наименование организации)

в лице _______________________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ____________________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________,

(должность,  Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором  № _____________ от «___» _______ 20__ г (далее - Договор)  Исполнитель   выполнил  обязательства по оказанию Услуг, а именно:

____________________________________________________________________________________________

2.   Фактическое   качество   оказанных   Услуг соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

3.   Вышеуказанные  Услуги  согласно  Договору должны  быть оказаны «___» ________ 20___ г., фактически оказаны «___» ________ 20___ г.

4. Недостатки  оказанных Услуг выявлены/не выявлены

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5.  Сумма,  подлежащая оплате  Исполнителю  в соответствии с условиями Договора ____________________.

6.  В соответствии с п. ______________ Договора сумма штрафных санкций

составляет ________________ (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.

7.  ИТОГОВАЯ СУММА, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОПЛАТЕ ИСПОЛНИТЕЛЮ С УЧЕТОМ

УДЕРЖАНИЯ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, СОСТАВЛЯЕТ ___________________________.

8. Результаты выполненных оказанных Услуг по Договору:

Сдал:                                                                                                            Принял:

Исполнитель                                                                                                   Заказчик

_______________________                                                                       ________________________

М.П.                                                                                                       М.П.